软件设计文档

面向园区网络的全流量采集分析系统

文档说明

| 文档名称 | 面向园区网络的全流量采集分析系统 |  |  | 文档类型 | [Category] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 园区网络安全高级防护技术与应用 |  |  | 项目编号 |  |
| 内容摘要 | 本技术架构设计文档用于指导全流量采集分析系统在高带宽、强约束环境下从方案到落地的全过程。文档采用版本化管理，以便在组件扩容、策略调整、接口/表结构演进、灰度回滚等变更场景下做到“可追溯、可复盘、可执行”。 |  |  |  |  |
| 完成人 | 王文同 | 编辑时间 | 2025-03-05 | 页数 | 60 |
| 审核人 | 张辉 | 审核时间 | 2025-03-10 | 状态 | 草稿 |

修订记录

| 时间 | 版本 | 更新内容 | 作者 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-18 | 1.0 | 修订发布 | 王文同 | 张辉 |

目    录

面向园区网络的全流量采集分析系统	I

文档说明	I

修订记录	II

目    录	I

第1章 背景与目标	1

1.1 业务背景与现状痛点	1

1.2 架构目标	2

1.3 设计范围（In Scope/ Out of Scope）	2

1.4 定义	3

第2章 需求与约束	4

2.1 功能需求概览	4

2.2 非功能需求（NFR）	4

2.3 约束条件	5

第3章 总体架构方案	6

3.1 上下游与边界	6

3.2 逻辑架构	6

3.3 部署视图	7

3.4 核心流程	7

第4章 关键设计与架构决策	9

4.1 主链路用 Flow/Session 事件	9

4.2 PCAP策略化30天	9

4.3 CH分析，OS检索	9

4.4 至少一次+幂等	9

第5章 详细设计	11

5.1 接口与集成	11

5.2 数据设计	17

5.3 异步与任务	22

5.4 可靠性与高可用性	25

5.5 安全设计	27

5.6 可观测性与运维	28

第6章 性能与容量规划	31

6.1 容量评估（方法）	31

6.2 压测方案（场景）	31

第7章 交付与实施计划	32

7.1 迭代拆分（四系统）	32

第8章 测试与验收	33

8.1 测试范围	33

8.2 验收标准	33

第9章 多源数据融合架构设计	34

9.1 课题定位与架构约束	34

9.2 三级融合架构（Data-Feature-Knowledge Fusion）	34

9.3 网络行为规范性基准构建	35

9.4 加密流量检测技术设计	36

9.5 与其他课题的技术接口契约	37

9.6 攻击链还原技术方案	38

第10章 附录	39

10.1 可执行资产清单	39

10.2 产品清单	39

背景与目标

业务背景与现状痛点

在企业/园区网络中，加密流量占比持续上升，导致“基于内容的检测”信号衰减；同时高带宽环境（10探针×100Gbps、峰值512Mpps）使得传统“每包入队列/入库/逐包建模”的架构不可行；SOC落地又要求告警可解释、证据可回溯、可审计并能持续迭代，否则会产生告警疲劳与无法复盘的问题；而数据量巨大也使 PCAP 全量长期留存成本不可控，必须在证据能力与成本之间做策略化取舍。上述痛点决定了系统必须采用“Flow/Session 事件主链路 + 取证侧PCAP策略化 + 版本化治理 + 可靠性降级”的工程化方案。

| 痛点 | 根因 | 影响 | 架构响应（本系统策略） |
| --- | --- | --- | --- |
| 加密流量占比高 | TLS/QUIC普及，payload不可见 | 传统内容检测失效 | 握手指纹+统计/节奏特征+可解释证据 |
| 512Mpps峰值 | 每包处理吞吐爆炸 | Kafka/Flink/存储不可承受 | 主链路只处理 Flow/Session 事件（packet不入Kafka） |
| 告警难落地 | 无解释/无回溯/无审计 | 误报难闭环 | Evidence模型 + Arkime一键取证 + 审计 |
| PCAP留存成本高 | 100Gbps级全量30天百PB | 成本不可控 | PCAP策略化（短期全量+长期告警片段/采样/白名单） |
| 多租户共用 | 数据与资源共享 | 串扰/泄露 | tenant贯穿、RBAC、配额、审计 |

架构目标

架构目标必须可量化、可监控、可验收。本系统在保证检测效果的同时，更强调“能投产、能运营、能回滚”，因此将 SLO 设为端到端告警 P95≤60s，并将查询体验、可用性、留存、合规与可观测纳入硬指标。通过对关键链路的版本化与幂等设计，系统可在迭代中保持稳定，并支持回放重算与灰度发布，形成持续演进能力。

| 目标维度 | 目标值/要求 | 量化口径 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能/吞吐 | 在线告警端到端P95 ≤ 60s | Probe→Kafka→Flink→告警落库→UI可见 | 压测+线上监控 |
| 查询体验 | 列表P95≤2s，详情P95≤3s | UI调用API到返回 | 压测+慢查询分析 |
| 可用性 | SLA≥99.9% | 月度可用性 | 监控与SLA统计 |
| 可靠性 | 消息不丢、可回放 | Kafka24–72h保留+DLQ | 故障演练 |
| 可扩展 | 水平扩展 | Kafka分区/Flink并行/CH分片 | 扩容演练 |
| 成本可控 | 30天留存 | CH/OS 30天TTL；PCAP策略化 | 抽查TTL与账单 |

设计范围（In Scope/ Out of Scope）

明确范围是控制风险的关键。In Scope 聚焦全流量的采集、会话化、统计特征、检测、告警、证据与取证闭环，以及支撑这些能力的存储、检索、权限、发布与运维；Out of Scope 明确不做 inline 阻断与 EDR，也不做 TLS 解密，避免对外产生不现实承诺，同时保留可对接能力（例如告警推送SOAR、策略建议下发）。

| 范围 | 内容 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In Scope |  | 实时采集、离线回放、community_id会话化、L1统计特征（L2可选触发） | 主链路可投产 |  |
| In Scope |  | Suricata规则与行为/业务检测输出 | A/B/C/D核心 |  |
| In Scope |  | 告警中心、证据卡片、Arkime取证联动 | 可运营闭环 |  |
| In Scope |  | CH 6×2、OS、对象存储、PG控制面、多租户RBAC | 生产化 |  |
| In Scope |  | 可观测、灰度发布、容灾与运维 | 可持续 |  |
| Out of Scope |  | Inline阻断/策略下发闭环 | 可对接不实现 |  |
| Out of Scope |  | EDR/终端检测 | 可对接不实现 |  |
| Out of Scope |  | TLS内容解密 | 默认不解密 |  |

定义

| 术语 | 含义 |  | 在本系统中的用法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P95 |  | 百分之九十五分位数值 |  | 95%的请求/数据都在这个数值以内，只有5%超过这个值 |
| Flow |  | 单向五元组流 |  | flows_raw 与 flow.events |
| Session/Biflow |  | 双向会话 |  | community_id对齐后的会话实体 |
| community_id |  | 会话对齐ID |  | 贯穿检测、告警、取证 |
| run_id |  | 一次运行版本 |  | 回放/训练/评测/生产运行隔离 |
| feature_set_id |  | 特征集版本 |  | 含窗口/截断/归一化参数 |
| model_version |  | 模型版本 |  | 灰度/回滚与可追溯 |
| rule_version |  | 规则版本 |  | Suricata规则版本 |
| SLO |  | 服务目标 |  | P95延迟等 |
| DLQ |  | 死信队列 |  | 失败消息隔离与修复 |
| CH |  | ClickHouse |  | OLAP与报表查询 |
| OS |  | OpenSearch |  | 检索与审计 |
| OTel |  | OpenTelemetry |  | 链路追踪 |

需求与约束

功能需求概览

本系统功能需求围绕“全链路闭环”组织：采集→会话化→特征→检测→告警→证据→取证。架构层关注的不是每个页面细节，而是“决定系统拆分、吞吐、数据契约、存储与安全”的关键需求，例如多探针接入、run_id隔离回放、告警去重与证据回溯、版本化灰度回滚、多租户RBAC与审计等。

| 功能需求 | 架构落点 | 关键实现点 |
| --- | --- | --- |
| 多探针实时接入 | Probe + Ingest Gateway | mTLS、配额、批量压缩 |
| 离线回放run_id隔离 | replay-service + Kafka | 同流水线复用、run_report |
| Flow/Session会话化 | Flink Session Aligner | community_id、state TTL |
| 统计特征提取 | Flink Feature Stat | L1全量在线、写CH |
| 行为/业务检测 | Detection Services / Flink | A/B/C/D输出 |
| 告警去重聚合 | Alert Service | dedup_fingerprint、状态机 |
| 证据回溯与取证 | Explainability+pcap_index+Arkime | 证据卡片、裁剪下载 |
| 版本化灰度回滚 | PG控制面 + MLOps | model/rule/feature_set版本 |
| 多租户RBAC/审计 | Auth/Audit + PG + OS | tenant隔离、审计索引 |

非功能需求（NFR）

NFR 决定架构“硬骨架”。这里的关键是把性能、可用性、幂等、安全、可观测转成可测量项，并在设计中显式提供实现机制：例如至少一次+幂等、DLQ、背压与降级、RTO/RPO 依赖 Kafka 保留与 Flink checkpoint 等。

| NFR类别 | 指标/要求 | 实现机制 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 峰值10×100Gbps；512Mpps | packet不入Kafka；Flow/Session事件主链路 | 压测与线上监控 |
| 延迟 | 告警P95≤60s | L1主路径；背压降级；批量写入 | 链路追踪+统计 |
| 查询 | 列表P95≤2s，详情≤3s | CH主查+OS检索分工 | 压测 |
| 可用性 | SLA≥99.9% | Kafka/CH/OS集群化、Flink HA | SLA统计 |
| 容灾 | RTO≤30min，RPO≤5min | checkpoint+回放重算 | 演练 |
| 一致性/幂等 | 至少一次+event_id幂等 | event_id贯穿、ReplacingMergeTree | 数据对账 |
| 安全合规 | mTLS、RBAC、审计、留存 | 网关鉴权、审计索引、TTL | 安全审计 |
| 可观测 | Metrics/Logs/Trace | Prom+Loki+OTel | 监控验收 |

约束条件

约束条件决定“必须这样设计”。尤其是必须Flink与多租户、CH 6×2、PCAP策略化都不是可选项。将这些约束写入文档是为了避免后续实施时出现“想当然改架构”的风险。

| 约束 | 解释 | 对设计的直接影响 |
| --- | --- | --- |
| 必须Flink | 会话化与窗口聚合需用Flink | Flink state/TTL/checkpoint是核心 |
| 多租户必须 | tenant贯穿全链路 | topic键、表键、存储路径都要含tenant |
| CH 6×2固定 | 分片复制拓扑既定 | DDL必须on cluster，Distributed路由固定 |
| IP字段String | 不用IPv4/IPv6类型 | 索引与压缩按字符串优化 |
| PCAP不全量30天 | 成本约束 | pcap_index+裁剪+策略化归档 |

总体架构方案

上下游与边界

架构边界明确后才能做超时、降级与责任划分。上游是镜像/TAP与离线PCAP；下游是告警呈现、取证（Arkime）与可选告警推送（SIEM/SOAR）。外部依赖对象存储与身份系统（OIDC/LDAP）会影响可用性，需要明确降级策略（例如对象存储不可用时只提供Arkime跳转，不提供裁剪下载）。

| 类别 | 组件/系统 | 输入/输出 | 关键契约 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源 | SPAN/TAP、离线PCAP | 原始流量 | 探针采集协议 |
| 取证 | Arkime | 会话检索/回溯 | community_id+时间窗 |
| 存储依赖 | S3/MinIO | PCAP/checkpoint | 路径按tenant分桶 |
| 外部联动 | SIEM/SOAR | 告警推送 | webhook签名/限流 |
| 身份 | OIDC/LDAP | 用户认证 | JWT/会话 |

逻辑架构

模块划分采用“六泳道”，其优势是把高吞吐数据面与控制面隔离，使系统在规模化场景下仍能独立扩缩容与降级。每个泳道的模块都应明确输入输出与失败处理策略，避免在问题发生时“互相甩锅”。

| 泳道 | 模块 | 主要职责 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Plane | Probe Agent | 抓包/过滤/采样/PCAP分桶/预聚合 | PCAP、flow事件 |
| Ingest & Kafka | Ingest Gateway、Kafka | 鉴权/配额/批量写入/回放/DLQ | topic事件 |
| Stream Processing | Flink Jobs | 会话化/特征/检测/关联 | session/feature/detection |
| Detection Services | Suricata/Behavior/Business/Explain/Alert | 规则+检测+证据+告警运营 | alerts/evidence |
| Storage Plane | CH/OS/Object/Arkime | 查询/检索/归档/取证 | 报表/取证 |
| Control & Apps | PG/MLOps/Gateway/UI/Obs | 权限/版本/发布/任务/展示/监控 | 可运营平台 |

部署视图

部署视图强调“可恢复”和“可扩展”。Kafka/CH/OS应独立集群化，微服务与Flink运行在K8s并具备自动恢复；对象存储用于PCAP与checkpoint，建议跨AZ副本。环境分离（dev/staging/prod）是为了让契约、DDL、灰度与压测都能在staging验证后再进入生产，降低生产事故概率。

| 泳道 | 模块 | 主要职责 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dev | 功能开发 |  | 小集群/单机 | 单测/接口联调 |  |
| staging | 演练验证 |  | 接近生产拓扑 | 压测/故障注入/灰度 |  |
| prod | 稳定运行 |  | 集群化、多副本 | SLA/SLO与成本 |  |

核心流程

核心流程的关键是“同一处理流水线复用”。实时与回放共用Kafka+Flink+服务链路，避免两套实现导致线上/离线不一致。实时链路输出告警与证据并提供取证入口；回放链路用于评测、回归与复现，并通过 run_report 固化运行指标与版本信息。

| 流程 | 步骤 |  | 输入 | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时 |  | Probe→Ingest→Kafka | 流量镜像 |  | flow.events |
| 实时 |  | Flink Session Aligner | flow.events |  | session.events |
| 实时 |  | Flink Feature Stat | session/flow |  | feature.stat + CH |
| 实时 |  | Detection/Rules | feature/规则 |  | detections.* |
| 实时 |  | Alert+Evidence | detections |  | alerts/evidence + CH/OS |
| 实时 |  | 取证 | alerts |  | Arkime链接/PCAP裁剪 |
| 回放 |  | replay-service | PCAP/数据集 |  | run_id链路事件 |
| 回放 |  | 同流水线 | Kafka/Flink |  | run_report |

关键设计与架构决策

主链路用 Flow/Session 事件

512Mpps场景下每包入Kafka不可行，因此必须将数据量前置压缩：探针侧预聚合为Flow/Session事件，Kafka/Flink只处理事件流。这一决策的优势是可投产，代价是探针复杂度提升；若确需packet级分析，仅限取证侧或候选触发的离线/旁路。

| 背景 | 结论 | 影响 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每包入Kafka吞吐爆炸 | Flow/Session主链路 | 探针更复杂 | packet仅取证/触发式 |

PCAP策略化30天

全量PCAP 30天百PB级，必须策略化（短期全量+长期告警片段/白名单/采样），并配套 pcap_index 与裁剪能力。优势是成本可控且证据能力可维持。

| 背景 | 结论 | 影响 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30天全量成本不可控 | 策略化归档 | 需索引与裁剪服务 | 缩短留存/提高采样 |

CH分析，OS检索

CH适合高吞吐聚合，OS适合全文检索与审计。优势是体验与成本平衡，需解决双写幂等。

| 背景 | 结论 | 影响 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析与检索需求并存 | CH+OS分工 | 双写幂等 | 降低OS写字段 |

至少一次+幂等

exactly-once成本高，采用 event_id 幂等写入更稳健。优势是实现与运维简单，代价是必须严格遵循event_id贯穿与去重逻辑。

| 背景 | 结论 | 影响 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- |
| exactly-once复杂 | at-least-once + event_id幂等 | 下游需幂等 | 局部两阶段提交 |

详细设计

接口与集成

内部服务API

接口设计强调：鉴权、幂等、超时、重试、错误码可归类。探针链路使用mTLS与批量压缩确保吞吐；告警与取证链路使用RBAC与审计保障合规；模型/规则发布必须支持灰度与回滚，避免误发布造成生产告警洪峰。

| 服务 | 协议 | 接口 | 鉴权 | 幂等/重试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ingest-gateway | gRPC/HTTP2 | /ingest/flows, /ingest/pcap_chunk | mTLS+token | Idempotency-Key=event_id |
| alert-service | REST | GET /alerts, GET /alerts/{id}, POST feedback | OIDC/JWT+RBAC | 业务幂等（状态机） |
| forensics-service | REST | POST /pcap/cut, GET /pcap/download/{token} | OIDC/JWT+RBAC | 裁剪任务幂等 |
| model-registry | REST | register/gray/rollback | OIDC+RBAC | 版本幂等 |
| auth-service | REST | /token, /me | OIDC/LDAP | — |

与 Arkime 契约

Arkime联动以“定位能力”为核心：通过 community_id + 时间窗生成查询链接，同时支持基于 pcap_index 精确裁剪下载。该契约保证告警可回溯证据，支持对外举证与复盘。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| Arkime查询 | tenant + community_id + time_range |
| PCAP定位 | pcap_index(file_key, offset_start/end, sha256) |
| 权限控制 | RBAC + 审计记录 |
| 降级策略 | 对象存储不可用：仅提供Arkime跳转 |

内部服务API

接口设计强调：鉴权、幂等、超时、重试、错误码可归类。探针链路使用mTLS与批量压缩确保吞吐；告警与取证链路使用RBAC与审计保障合规；模型/规则发布必须支持灰度与回滚，避免误发布造成生产告警洪峰。

| 背景 | 结论 | 影响 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30天全量成本不可控 | 策略化归档 | 需索引与裁剪服务 | 缩短留存/提高采样 |

模块级详细设计

(1) Probe Agent（采集探针）

1) 定位/职责

Probe Agent位于数据面最前端，承担“把每包洪水压缩成可工程化事件”的职责：高性能抓包、过滤/采样、PCAP分桶压缩归档、本地缓冲与续传、并输出 Flow/Session级事件到中心（packet不入Kafka）。边界是：探针不做复杂模型推理，不做全量包级在线分析；重计算留给中心Flink与检测服务，包级细节留给取证与告警触发的裁剪回溯。

2) 输入

网络：SPAN/TAP镜像口

配置：租户/网段/端口过滤、采样率、PCAP分桶策略、上报速率

时间：PTP/NTP 校时源

3) 处理过程

抓包：AF_XDP/eBPF（或DPDK）将包从网卡高效读入

过滤：BPF 规则（按租户/网段/端口/协议）

采样：按策略进行包采样/流采样（可动态调节）

预聚合：按5-tuple（必要时加方向）做流计数聚合，输出flow end或低频 update（避免每包上报）

归档：PCAP 按 tenant/date/hour/probe_id分桶，zstd压缩后上传对象存储

续传：网络/网关不可用时写本地环形缓冲，恢复后续传，并报告丢包/溢出

4) 输出

Flow事件 → Ingest Gateway（gRPC/HTTP2）→ Kafka flow.events.v1

PCAP chunk → Object Storage（S3/MinIO）

质量指标 →（可选）Kafka data.quality.v1或Prometheus Pushgateway

5) 关键配置参数

| 参数 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 抓包模式 | AF_XDP优先，DPDK备选 | 兼顾性能与开发维护成本 |
| 本地环形缓冲 | 30–120分钟（按磁盘） | 保障短时断链不丢 |
| PCAP分桶粒度 | 5–15分钟/文件或按大小（1–4GB） | 文件太小对象存储开销大；太大裁剪成本高 |
| zstd level | 1–3（在线） | 压缩级别越高CPU越高 |
| 上报策略 | 小流只发end；长流5–10s update | 控制事件量是关键 |
| 时间同步 | PTP优先、NTP备选 | 影响会话对齐与取证准确性 |

6) 一致性与幂等

探针侧为每条上报事件生成 event_id（建议 hash(tenant_id + run_id + flow_id + ts_end + seq)）

PCAP文件计算 sha256，pcap_index 记录 file_key + sha256，便于校验与断点续传

7) 失败、重试与DLQ

上报失败：本地队列重试（指数退避），超阈值触发“提高采样率/降低更新频率/仅保PCAP”

上传失败：分片重试+校验；持续失败产生告警（运维）

8) 降级策略

高压：提高采样、减少长流 update 频率、仅保留关键端口/资产的流事件

断链：本地缓冲；超过缓冲能力时“丢包计数可观测”比“静默丢失”更重要

9) 可观测性

指标：pps/bps、drop_rate、ring_overflow、upload_queue_depth、clock_skew_ms

日志：采集点变更、策略下发、上传失败原因Top

Trace：不建议探针做全链路 trace；仅做关键事件ID贯穿即可

10) 容量与压测要点

单探针线速压测：吞吐/CPU/丢包曲线（不同过滤与采样策略）

关键结论：把事件量控制在中心可处理范围（百万级 events/s 量级以内）是生死线

(2) Ingest Gateway（接入网关）

1) 定位/职责

Ingest Gateway 是中心侧的“高吞吐接入口”，负责探针鉴权、租户配额、批量压缩与Kafka写入。它将“采集网络的不可信输入”转换为“中心事件总线的可信输入”，同时承担第一层限流与背压。

2) 输入

探针上报：gRPC/HTTP2（建议 gRPC），批量 flow events

认证：mTLS 证书 + tenant token（token_hash在PG中管理）

可选输入：PCAP chunk 元数据（若直传也经此网关）

3) 处理过程

证书校验与 tenant 识别

token 校验与RBAC（探针级权限）

配额检查（QPS/吞吐/租户优先级）

批量聚合写 Kafka（压缩、幂等producer）

返回 ACK（带接收数量/拒绝原因）

4) 输出

Kafka：flow.events.v1（主）

DLQ：dlq.ingest-gateway（结构错误/鉴权错误等仅记录，不转发）

5) 关键配置参数

| 参数 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最大批大小 | 1k–20k events/批 | 越大吞吐越好但延迟变大 |
| 超时 | 3–10s | 探针重试要配合 |
| Kafka producer | enable.idempotence=true | 幂等生产降低重复 |
| compression | lz4 或 zstd(低级别) | CPU/带宽权衡 |
| quota | tenant级 tokens/秒 | 防止大租户拖垮 |

6) 幂等

对同一event_id 可直接丢弃重复（可选：内存LRU去重）

Kafka 侧依赖幂等producer减少重复写入

7) 失败/重试/DLQ

Kafka不可写：返回 503，探针进入本地缓冲；并触发“系统降级信号”

payload不合法：返回 400；记录审计与计数

8) 降级

超配额：返回 429；提示探针提升采样或降低更新频率

9) 可观测

指标：ingest_qps、reject_429、auth_fail、kafka_produce_latency、kafka_error_rate

日志：拒绝原因Top、租户超配额Top

10) 容量/压测

压测目标：网关写Kafka的吞吐与延迟稳定在可控范围，拒绝策略正确生效

(3) Arkime 集成（取证契约）

1) 定位/职责

Arkime 用于“包级取证与会话检索”。系统不把全量包级数据用于在线分析，但必须在告警触发时提供“一键回溯证据”的能力，因此 Arkime 集成是运营闭环的关键组成。

2) 输入

UI/Explainability：tenant_id + community_id + time_range

PCAP：对象存储中的 pcap chunk（或共享存储）

3) 处理过程

Explainability 生成 Arkime 查询链接（预填过滤条件）

Forensics 裁剪 PCAP（可选）并生成可下载链接

4) 输出

Arkime页面会话/包列表

可导出PCAP片段或指向对象存储的裁剪文件

5) 关键参数

| 参数 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 查询时间窗 | 告警时间窗±缓冲（±2min） | 避免边界漏证据 |
| community_id一致性 | 固定算法版本 | 否则跳转无法匹配 |
| 权限 | RBAC + 审计 | 防止越权取证 |

6) 幂等/一致性

Arkime链接是只读操作；PCAP裁剪是幂等任务（community_id+time_range 做幂等键）

7) 失败与降级

Arkime不可用：UI提示“取证暂不可用”，仍可展示证据卡片

对象存储不可用：禁用裁剪下载，仅保留跳转（如Arkime自带索引仍可用）

8) 可观测

指标：forensics_cut_success_rate、arkime_link_click、pcap_download_count

审计：下载/导出必须记录

9) 容量

取证下载属于“低频高价值”，重点在权限、审计与稳定性，不追求超高吞吐

数据设计

ClickHouse（核心表）

CH承担30天指标与告警查询，采用6×2拓扑并提供Distributed表实现水平扩展。表设计按时间分区并以 tenant+时间+community_id排序，匹配典型查询（按租户与时间窗筛选，再按会话聚合）。

| 类别 | 表 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 实体 | flows_raw, sessions | 流/会话实体汇总 |
| 特征 | feature_stat, feature_seq, feature_fp | L1/L2/L3特征 |
| 检测 | detections_behavior, detections_business | 行为/业务检测输出 |
| 告警 | alerts, evidence | 告警与证据 |
| 关联 | campaigns | 战役聚合（可选） |
| 报告 | run_report | 运行/回放报告 |
| 取证 | pcap_index | PCAP索引定位 |

PostgreSQL（控制面）

PG存储强一致元数据：tenant/RBAC、版本、灰度发布、任务与审计。控制面与数据面隔离可保证生产处理不受管理操作影响。

| 表类 | 表 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 租户/用户 | tenants, users, roles, user_roles | RBAC |
| Token | api_tokens | 探针/服务token |
| 资产 | assets, asset_groups | 资产域治理 |
| 特征 | feature_sets | 特征版本 |
| 规则 | rules, rule_versions | 规则版本 |
| 模型 | models, model_versions | 模型版本 |
| 灰度 | deployments | 灰度/回滚 |
| 任务 | tasks | 回放/训练/评测 |
| 审计 | audit_logs | 操作审计 |

数据生命周期

生命周期设计是成本与合规的基础：CH/OS 30天TTL保证运营与审计可用；Kafka只作为短期可回放总线（24–72h）；PCAP采用策略化归档以避免成本爆炸。

| 存储 | 保留期 | 机制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafka | 24–72h | retention | 回放重算窗口 |
| ClickHouse | 30天 | TTL | 指标/告警/证据全量 |
| OpenSearch | 30天 | ILM/ISM | 检索与审计 |
| PCAP | 24–72h全量 + 30天策略化 | 分桶/裁剪/采样 | 告警片段长期保留 |

一致性与去重

至少一次投递下，必须通过 event_id 与 dedup_fingerprint 做幂等与去重，避免重复告警与数据膨胀；alerts采用ReplacingMergeTree以更新状态与last_seen等字段。

| 场景 | 键 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 写库幂等 | event_id | 重复写覆盖/忽略 |
| 告警去重 | dedup_fingerprint | 合并与更新last_seen |
| 状态更新 | alert_id + updated_ts | ReplacingMergeTree版本列 |

模块级详细设计

(1) ClickHouse 数据模型（6 shard×2 replica）

1) 定位/职责

ClickHouse 是系统的主分析库，负责 30 天内的流/会话汇总、特征、检测、告警、证据与报表查询。其优势是高吞吐写入与聚合查询能力强，适合趋势、TopN、告警列表等 OLAP 场景。

2) 输入

Flink sink（feature_stat、sessions、detections）

Alert service（alerts/evidence）

Forensics（pcap_index）

run_report（批任务/回放）

3) 处理过程

批量写入（建议 1k–10k 行/批）

按天分区（toDate(ts)）

按 tenant_id + ts + community_id 排序

TTL 30 天自动清理

4) 输出

UI查询：列表/详情/报表

分析：离线评测/回归（run_report）

5) 关键参数/策略

| 项 | 策略 |
| --- | --- |
| 分区 | toDate(ts) / toDate(ts_end) |
| 排序键 | (tenant_id, ts, community_id, …) |
| 引擎 | ReplicatedMergeTree / ReplicatedReplacingMergeTree |
| TTL | 30 DAY |
| 写入 | 批量、压缩、避免小批 |

6) 一致性与幂等

event_id幂等写入（业务侧保证）

alerts用ReplacingMergeTree(updated_ts)覆盖更新

7) 失败与降级

CH写入失败：Flink/服务重试；持续失败→DLQ/告警；系统可暂时只写OS（降级）或只保在线告警不落历史（短时）

8) 可观测

insert latency、merge backlog、query P95、disk usage、replication lag

9) 容量/压测

压测关注写入峰值与查询P95；并关注 merge 压力（后台合并）是否导致抖动

(2) OpenSearch（告警/证据/审计检索）

1) 定位/职责

OpenSearch 提供全文检索、快速过滤与审计查询能力，补足 ClickHouse 在复杂检索与日志类查询上的不足。OS 主要面向“找得到、搜得快”，而非大规模聚合报表。

2) 输入

Alert service 写入告警索引（bulk）

Evidence 写入证据索引

Audit service 写审计索引

run_report 可选写入

3) 处理过程

Index template + mapping 固化字段类型（keyword/text/date）

ILM/ISM 30天滚动删除

bulk 写入控制批大小与刷新频率

4) 输出

UI检索与过滤

审计查询（按租户/用户/时间）

5) 关键参数

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| bulk batch | 1k–5k docs |
| refresh | 增大刷新间隔（写入密集时） |
| shards | alerts 6；evidence 3；audit 2（示例） |
| ILM/ISM | 30d delete |

6) 一致性与幂等

doc_id = event_id 或 alert_id（按索引类型选择）避免重复

7) 失败与降级

OS写入失败：允许短时退化为仅CH查询；OS恢复后补写（可选补偿任务）

8) 可观测

bulk error rate、indexing latency、search P95、heap usage

9) 容量

只索引必要字段，避免“把CH表全量复制到OS”

(3) Object Storage（PCAP与checkpoint）

1) 定位/职责

对象存储用于保存大对象：PCAP归档与Flink checkpoint。其优势是成本与扩展性，但缺点是随机读写性能不如本地盘，因此需要 pcap_index 与裁剪策略提升取证体验。

2) 输入

Probe上传PCAP chunk（zstd）

Flink checkpoint 写入

Forensics 裁剪PCAP片段（可选）

3) 处理过程

分桶：tenant/date/hour/probe

策略：短期全量 + 长期告警片段/白名单/采样

校验：sha256

4) 输出

Arkime/Forensics读取PCAP

Flink恢复checkpoint

5) 关键参数

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| 分桶粒度 | 小时/分钟级文件 |
| 压缩 | zstd level 1–3 |
| 保留 | 24–72h全量 + 30天策略化 |
| 权限 | 按tenant桶策略 |

6) 一致性/幂等

file_key + sha256 校验

裁剪任务幂等（community_id+time_range）

7) 失败与降级

存储不可用：禁用裁剪下载；保留告警与证据展示；恢复后补齐

8) 可观测

upload success rate、latency、bucket usage、failed uploads

9) 容量

必须输出“归档策略成本曲线”，指导运营策略

异步与任务

Kafka投递语义与DLQ

系统采用至少一次投递，失败通过DLQ隔离并可重放修复。DLQ必须携带错误码、原始event与版本信息，保证排障可追溯。

| 项 | 涉及 |
| --- | --- |
| 投递语义 | at-least-once |
| DLQ命名 | dlq.<service> |
| DLQ字段 | event_id/run_id/tenant_id/error_code/raw_event |
| 重放方式 | 消费DLQ修复后重投或回放run_id |

并发与重试

Flink并行度应与Kafka分区对齐以避免backpressure；微服务采用指数退避重试，超过阈值进入DLQ，保证主链路不被坏消息拖死。

| 组件 | 并发策略 | 重试策略 |
| --- | --- | --- |
| Flink | 并行度≈分区数 | checkpoint恢复 |
| 微服务消费者 | 批量消费 | 指数退避→DLQ |

定时任务

定时任务包含TTL检查、归档清理、报表聚合、健康巡检，必须幂等且可观测，否则会成为隐性故障源。

| 任务 | 周期 | 幂等点 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| TTL检查 | 日 | 只读校验 | 审计/告警 |
| 归档清理 | 日/周 | 按对象key | 审计 |
| 报表聚合 | 小时/日 | upsert/汇总 | CH/OS |
| 健康巡检 | 分钟 | 无副作用 | 告警 |

模块级详细设计

(1) Kafka（Topic、分区、语义、DLQ）

1) 定位/职责

Kafka 是事件主干，提供解耦、缓冲与回放能力。由于至少一次语义，Kafka 不保证不重复，因此上层必须通过 event_id 幂等处理。

2) 输入/输出

输入：Ingest Gateway 写 flow.events

输出：Flink消费、服务消费、DLQ隔离

3) 关键主题（示例）

flow.events.v1 / session.events.v1 / feature.stat.v1 / alerts.v1 / evidence.v1 / run.report.v1 / dlq.*

4) 关键参数建议

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| replication.factor | 3 |
| acks | all |
| min.insync.replicas | 2 |
| retention | 24–72h |
| compression | lz4/zstd |
| 分区键 | hash(tenant_id+community_id) |

5) 顺序性与投递语义

单key内顺序尽量保证（依赖分区键）

至少一次：消费者幂等处理

6) DLQ策略

dlq.<service>：写入失败记录原event与错误码

DLQ 可用于修复与重放

7) 可观测

lag、ISR、produce/consume rate、broker disk/IO

(2) Task Orchestrator（回放/训练/评测/裁剪）（使用Argo Workflow）

1) 定位/职责

任务编排负责把“离线回放、训练评测、报表聚合、裁剪下载”等非实时任务纳入统一治理，保证任务可追溯、可重试、可审计。

2) 输入/输出

输入：PG tasks 表任务配置

输出：run_report、审计日志、任务产物（对象存储）

3) 关键策略

幂等：任务ID+参数hash

重试：失败指数退避

资源隔离：离线任务不抢占在线资源

4) 可观测

任务成功率、耗时分布、失败原因Top

可靠性与高可用性

HA策略

Kafka/CH/OS集群化与Flink checkpoint共同实现恢复能力；探针具备本地缓冲避免短时网络抖动造成数据丢失。系统必须支持自动恢复与降级运行，而不是“故障时停摆”。

| 组件 | HA手段 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| Kafka | 3副本+ISR | acks=all, min.insync=2 |
| Flink | checkpoint到对象存储 | 30–60s |
| CH | 6×2复制 | Distributed表 |
| OS | 副本+ILM | bulk写入 |
| Probe | 本地缓冲续传 | ring buffer |

降级策略

在压力或依赖故障下，系统应优先保留“能报且能解释”的核心链路（L1+规则），并对L2/L3/L4做关闭/缩窗。降级策略需要可配置与可观测，避免暗降级导致误解。

| 触发条件 | 降级动作 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| Kafka lag升高 | 提高采样/降低更新频率 | lag回落 |
| Flink backpressure | 关闭L2/L3，优先L1 | backpressure解除 |
| 对象存储不可用 | 禁止裁剪下载，仅跳Arkime | 存储恢复 |
| OS写入失败 | 降低索引字段/暂缓 | bulk恢复 |

模块级详细设计

(1) Flink（State/TTL/checkpoint/恢复）

1) 定位/职责

Flink 承担会话化与在线计算，必须在故障时可快速恢复。RocksDB state + checkpoint 是恢复基础，TTL 是防止状态膨胀的关键。

2) 输入/输出

输入：flow.events/session.events/feature.stat等

输出：session/events/features/detections

3) 关键参数建议

| 项 | 建议 |
| --- | --- |
| state backend | RocksDB |
| checkpoint interval | 30–60s |
| checkpoint storage | S3/MinIO |
| state TTL | 5–30min（按业务） |
| 并行度 | 与分区数匹配 |

4) 恢复策略

JobManager/TaskManager自动拉起

checkpoint恢复

恢复期间系统降级（关闭L2/L3）

5) 可观测

backpressure、checkpoint time、state size、restart count

(2) Alert Service（告警服务可靠性）

1) 定位

告警服务是运营闭环的“单一事实源”之一，必须具备去重、状态机一致性与写库幂等，否则会造成告警爆炸与不可运营。

2) 关键设计

dedup_fingerprint 合并重复告警

状态机：new/triage/assigned/closed

写库幂等：alert_id/event_id

写入CH/OS失败处理：重试与降级

3) 降级

OS不可用：仅写CH，UI改走CH查询

CH不可用：短时仅写OS并缓存队列，恢复后补写（可选）

4) 可观测

dedup rate、alert qps、write failure、p95 processing latency

安全设计

身份与授权

RBAC以tenant/asset_group为核心，保障数据隔离；探针与服务通信使用mTLS与token，防止伪造上报；高风险操作（导出、下载、发布）必须审计。

| 项 | 方案 |
| --- | --- |
| 用户认证 | OIDC/LDAP（可选）+ JWT |
| 探针/服务 | mTLS + tenant token |
| 授权 | RBAC（tenant/asset_group） |
| 审计 | 导出/下载/发布/回滚全审计 |

    - 脱敏与最小化

默认不解密payload；对IP/端口等敏感字段可配置掩码策略；日志与导出默认最小化字段，避免二次泄露。

| 数据 | 策略 |
| --- | --- |
| payload | 不解密；仅握手摘要/统计 |
| IP/端口 | 可配置掩码 |
| 日志 | 结构化+最小化字段 |
| 导出 | RBAC+审计+字段裁剪 |

模块级详细设计

(1) 多租户RBAC与审计

1) 定位

在全流量系统中，数据敏感性高，多租户RBAC与审计是“上线门槛”。RBAC 决定谁能看哪些告警与取证；审计决定可追责性与合规证明。

2) 关键策略

tenant隔离：所有事件/表/索引/对象路径含tenant_id

asset_group隔离：按资产域授权

高敏操作审计：导出/下载/发布/回滚

3) 可观测

审计索引查询：按tenant/用户/操作类型

(2) mTLS与Token

| 链路 | 认证 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Probe→Ingest | mTLS + tenant token | 防伪造上报 |
| 用户→API Gateway | OIDC/JWT | 统一鉴权 |
| 服务间 | mTLS（建议） | 降低横向风险 |

可观测性与运维

指标与日志

可观测性必须覆盖吞吐、延迟、可靠性与业务有效性。指标要能回答：哪里慢、哪里堆、哪里丢、哪里错、告警是否有效。

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| Probe | drop_rate、pps/bps、ring_overflow、clock_skew |
| Kafka | lag、ISR、produce/consume rate |
| Flink | backpressure、checkpoint time、state size |
| CH | insert latency、query P95、merge压力 |

告警与响应

告警应分级（P0链路中断、P1延迟超阈、P2积压、P3局部错误），并有明确on-call升级路径，保证故障有人响应与可复盘。

| 等级 | 触发 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 链路中断/严重积压 | 立即响应、降级 |
| P1 | P95超阈/写库失败 | 快速定位与恢复 |
| P2 | lag上涨/backpressure | 调参/扩容 |
| P3 | 局部异常 | 观察与修复 |

模块级详细设计

(1) 指标体系（RED/USE + 业务指标）的过程分析

可观测性必须覆盖“吞吐、延迟、堆积、丢包、错误、业务有效性”。特别是端到端P95延迟要能拆解到 Kafka lag、Flink backpressure、写库延迟等组成，才能在生产中快速定位瓶颈并采取降级/扩容。业务指标（证据覆盖率、取证可达率、告警确认率）是衡量系统落地效果的核心。

| 模块 | RED/USE指标 | 业务指标 |
| --- | --- | --- |
| Probe | drop_rate、pps/bps、ring_overflow | — |
| Kafka | lag、ISR、produce/consume rate | 回放可用性 |
| Flink | backpressure、checkpoint time、state size | 端到端延迟贡献 |
| CH | insert latency、query P95、merge backlog | 报表/列表响应 |
| OS | bulk失败率、search P95 | 检索体验 |
| 告警服务 | dedup rate、write failure | 证据覆盖率、取证可达率 |

(2) 日志与Trace

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 日志 | JSON结构化； tenant_id/run_id/community_id/event_id/trace_id |
| Trace | 关键链路：ingest→session→feature→alert→evidence→forensics |
| 采样 | 高频INFO采样；ERROR全量 |

(3) Runbook与演练

| 演练项 | 目标 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Kafka broker故障 | lag可控、自动恢复 | 演练报告 |
| Flink作业失败 | checkpoint恢复成功 | 恢复时间 |
| CH节点故障 | 查询可用、写入降级 | 数据影响 |
| 对象存储不可用 | 取证降级可用 | 降级策略验证 |

性能与容量规划

容量评估（方法）

容量评估以Flow/Session事件为基线，而不是packet。PCAP按策略化归档估算，CH/OS按TTL与写入速率估算。该方法的优势是可工程化、可压测验证。

| 对象 | 估算口径 | 控制手段 |
| --- | --- | --- |
| Kafka/Flink | Flow/Session事件量 | 预聚合、更新频率 |
| CH/OS | 30天事件入库量 | TTL、字段裁剪 |
| PCAP | 短期全量+长期片段/采样 | 策略配置 |

压测方案（场景）

园区网内的端口扫描的一般步骤，是对网络空间中所有活跃主机的全部端口，

| 场景 | 指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 探针线速 | 丢包率/CPU | 可控 |
| Kafka吞吐 | lag/ISR | 稳定 |
| Flink | backpressure/checkpoint | 可恢复 |
| CH | query P95/insert | 达标 |
| OS | bulk失败率 | 低 |
| 端到端 | P95告警延迟 | ≤60s |

交付与实施计划

迭代拆分（四系统）

由简到繁的交付方式可显著降低返工风险，先稳定数据链路，再增强检测与运营能力。

| 系统版本 | 目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 数据底座可用 | 采集/会话化/落库/可观测 |
| S2 | 告警可用 | L1+规则+告警中心V1 |
| S3 | 证据取证闭环 | 证据卡片+Arkime+裁剪下载 |
| S4 | 关联与运营闭环 | campaign/timeline+MLOps |

测试与验收

测试范围

测试必须覆盖契约、可靠性与性能，尤其Kafka schema契约测试能防止上线后消费者崩溃。

| 测试 | 内容 |
| --- | --- |
| 单测 | 解析/特征/状态机 |
| 集成 | Kafka→Flink→CH/OS |
| 契约 | schema兼容性 |
| 压测 | 吞吐/延迟 |
| 故障注入 | 恢复/降级 |
| 安全 | RBAC/审计 |

验收标准

验收以SLO与闭环能力为核心：时间、解释、回溯、回滚。

| 验收项 | 指标 |
| --- | --- |
| 延迟 | P95≤60s |
| 查询 | 列表P95≤2s，详情≤3s |
| 解释 | ≥95%告警有证据卡片 |
| 回溯 | ≥98%告警可取证 |
| 发布 | 灰度回滚演练通过 |
| 合规 | RBAC+审计通过 |

多源数据融合架构设计

课题定位与架构约束

本技术设计服务于'园区网络安全高级防护技术与应用'重大项目课题一（园区网络流量智能检测与分析），项目编号QCL20250108，执行期限2025年10月至2027年10月。本课题作为整个项目的数据底座，技术架构需满足以下来自项目总体的约束：

（1）数据供给约束：必须能够为课题二（智能防护）、课题三（编码防护）、课题四（VPN检测）、课题五（关键设备）提供标准化的流量数据、检测结果和风险画像接口。

（2）性能约束：支持万兆/100Gbps接口下的全流量采集，单探针处理能力>5Mpps，端到端告警延迟P95≤60s。

（3）合规约束：符合《网络安全法》日志留存≥6个月要求，支持等保三级及以上标准的审计追溯。

三级融合架构（Data-Feature-Knowledge Fusion）

10.2.1 概述

针对园区网络多源异构数据（流量数据、资产信息、设备日志、用户行为）的融合需求，设计'数据层→特征层→知识层'的三级递进融合架构，实现从原始数据到语义认知的转化。该架构是课题一的核心技术创新点，也是区别于传统单一数据源检测系统的关键差异化设计。

L1-数据层融合（Data-Level Fusion）

职责：数据标准化与实体对齐。

输入：SPAN/TAP镜像流量（原始PCAP）、资产CMDB数据（CSV/API）、设备日志（Syslog）、用户行为日志（JSON/Kafka）。

处理流程：

(a) Schema Registry 统一注册：每种数据源在Apicurio Registry中注册其Avro/Protobuf Schema，确保结构化接入。

(b) 实体对齐引擎（Entity Resolution）：基于IP地址、MAC地址、设备ID、用户账号等唯一标识符，构建跨数据源的实体映射表。映射表存储在PostgreSQL entity_mappings表中，支持增量更新和冲突消解。

(c) 统一Event Envelope封装：所有接入数据经标准化处理后，封装为统一的Event Envelope格式（envelope_id, entity_id, data_type, source, timestamp, payload），写入Kafka unified.events Topic。

(d) 数据质量门禁：在数据进入总线前，执行Schema校验、必填字段检查和数据新鲜度检查。不合格数据写入DLQ，并生成数据质量指标上报Prometheus。

L2-特征层融合（Feature-Level Fusion）

职责：多模态特征时空对齐与联合特征构建。

输入：L1统一事件流（Kafka unified.events）、Flow/Session统计特征（Kafka feature.stat.v1）。

处理流程：

(a) 时空对齐窗口（Temporal-Spatial Alignment Window）：Flink算子以实体（IP/设备/用户）为Key，维护一个滑动时间窗口（窗口大小：5分钟，滑动步长：1分钟）。在窗口内，将来自不同数据源的事件按时间戳排序对齐。

(b) 多模态特征拼接（Feature Concatenation）：对于每个实体-时间窗口，构建包含以下维度的联合特征向量：

- 流量统计特征（L1）：pps, bps, up_down_ratio, iat_mean/std, pkt_len_distribution

- 资产属性特征：device_type(one-hot), criticality_level(ordinal), os_family(categorical)

- 行为序列特征：login_frequency, access_pattern_embedding, file_operation_count

- 告警上下文特征：recent_alert_count, alert_type_distribution, threat_intel_tags

(c) 特征向量序列化：拼接后的高维特征向量以Protobuf格式序列化为FusedFeatureEvent，写入Kafka fused.features Topic，同时批量写入ClickHouse fused_features表（用于离线训练）。

L3-知识层融合（Knowledge-Level Fusion）

职责：领域知识图谱构建与图推理。

输入：L2融合特征、资产关系数据、威胁情报、领域安全规则库。

处理流程：

(a) 知识图谱构建：基于Neo4j或自研图存储，构建包含以下节点和关系类型的网络空间知识图谱：

- 节点类型：IP、设备、用户、应用、告警、漏洞(CVE)、威胁Actor

- 关系类型：BELONGS_TO（资产归属）、CONNECTS_TO（网络连接）、LOGS_IN（用户登录）、TRIGGERS（告警触发）、EXPLOITS（漏洞利用）、ASSOCIATED_WITH（威胁情报关联）

(b) 图神经网络推理：利用GraphSAGE或GAT模型对知识图谱进行推理，计算节点重要性、异常关联路径和社区检测。推理服务部署为独立微服务，通过gRPC接口被检测引擎调用。

(c) 领域规则注入：将ATT&CK框架中的攻击模式、已知C2通信模式、横向移动特征等转化为知识图谱的约束规则，在图上执行子图匹配查询（使用Cypher或Gremlin），发现符合攻击模式的异常子图。

网络行为规范性基准构建

10.3.1 概述

行为规范性基准是区分正常行为和异常行为的核心基础。本系统采用'双驱动'机制构建多粒度行为基准：

领域知识驱动的静态基准

基于网络安全领域公理与规则，构建静态行为约束：

(a) 资产行为画像：结合资产重要性等级与安全属性，定义行为基准模板。例如：核心数据库服务器不应主动发起对外连接；DNS服务器仅应响应53端口的查询请求。

(b) 协议合规基准：L2-L4协议行为应符合RFC规范。如TCP状态机不允许非SYN起始的连接；ICMP重定向报文仅应由网关发送。

(c) 时间策略基准：办公网段在非工作时间（00:00-06:00）的流量应显著低于工作时间；核心业务系统的维护窗口内允许异常流量。

静态基准以规则配置形式存储在PostgreSQL behavior_baselines表中，通过Nacos配置中心热加载到Flink规则引擎。

智能学习驱动的动态基准

针对网络行为的动态演化特性，采用时序模型捕捉行为模式的内在规律：

(a) 行为序列建模：对每个实体的长期行为序列（如过去30天），使用LSTM/Transformer模型学习其行为特征的分布规律与演化趋势。模型输出：行为正常区间（均值±3σ）和趋势预测。

(b) 动态阈值更新：基于在线学习算法（如指数加权移动平均EWMA），持续更新基准参数。阈值调整频率：每小时更新一次，重大变更（如新业务上线）支持手动重置。

(c) 群体行为对比：将同类型实体（如同一网段的服务器、同一部门的用户）进行群体行为对比分析，使用Isolation Forest检测偏离群体的异常个体。

动态基准模型通过MLOps流水线定期训练（每周），模型文件存储于S3/MinIO，通过Flink的Broadcast State机制实现热更新。

加密流量检测技术设计

10.4.1 技术策略概述

面对园区网络中加密流量占比持续上升（当前约60-70%，预期超过80%）的趋势，本系统采用'不解密、多维度特征+行为建模'的技术策略。不对TLS/QUIC等加密协议的内容进行解密（Out of Scope），而是通过提取流量外部可观测的多维特征，结合统计分析和机器学习方法，实现对加密流量中威胁行为的有效检测。

加密流量特征提取框架

在Probe Agent中实现四类加密流量特征的提取：

(a) 网络流元数据特征提取器（FlowMetaExtractor）：提取五元组、流持续时间、总字节数/包数、平均包长及方差、包到达时间间隔(IAT)序列统计量（min/max/mean/std）。

(b) TLS握手特征提取器（TLSHandshakeExtractor）：解析ClientHello/ServerHello消息，提取SNI域名、支持的加密套件列表、TLS版本、JA3/JA3S指纹、证书链信息（颁发者、有效期）。对QUIC协议的Initial包执行类似解析。

(c) 流量节奏特征提取器（TrafficRhythmExtractor）：分析连接建立的频率和模式（burst detection）、上下行数据量比率的变化趋势、长连接中的周期性心跳模式识别。使用FFT(快速傅里叶变换)检测流量的周期性特征。

(d) 熵特征提取器（EntropyExtractor）：计算前N个包的payload字节熵值分布（Shannon Entropy）。加密流量通常呈现高熵特性（接近8 bits/byte），而明文协议如HTTP的熵值较低。结合包长序列的熵值变化模式，区分正常加密流量和恶意加密隧道。

加密威胁检测流水线

Flink EncryptedTrafficDetection Job实现加密流量的在线检测：

Step 1: 消费 feature.stat.v1 和 fused.features，过滤TLS/QUIC协议流量。

Step 2: L1规则检测（快速路径）：基于JA3黑名单、已知恶意SNI/域名、异常证书链模式进行快速匹配。匹配成功的直接生成告警，延迟<5s。

Step 3: L2模型检测（候选触发）：对于L1未匹配的流量，使用轻量级随机森林模型进行评分。输入特征为上述四类特征的组合向量。模型输出0-1的异常概率。超过阈值(>0.7)的触发告警，超过低阈值(>0.3)的标记为'可疑'，记录到ClickHouse用于后续离线分析。

Step 4: L3深度检测（触发式，仅在告警候选时执行）：基于行为规范基准进行偏差分析，检查该实体当前的加密行为是否偏离其历史正常模式。结合知识图谱的关联信息，判断是否存在横向移动或C2通信特征。

与其他课题的技术接口契约

本节定义本系统（课题一）与其他课题之间的技术接口契约，确保项目整体集成时数据格式、通信协议和SLA的一致性。

课题一→课题二接口（数据供给）

数据内容：Flow/Session事件、L1/L2特征统计、初步检测告警

数据格式：Protobuf序列化（Schema: traffic.detection.v1.DetectionResult）

传输方式：Kafka Topic traffic.to.topic2.v1，分区键=tenant_id

SLA：数据延迟P95≤30s（从探针采集到Kafka可消费），可用性≥99.9%

接口字段：detection_id, tenant_id, community_id, src_ip, dst_ip, alert_type, severity, confidence, features_snapshot, timestamp

课题一→课题三接口（网络状态感知）

数据内容：园区网络流量特征统计（带宽利用率、丢包率、延迟分布、流量模式）

数据格式：JSON（REST API），批量模式Parquet文件（S3）

传输方式：REST API（实时查询）+ S3对象存储（批量导出）

SLA：REST查询P95≤3s；批量文件每日更新

课题一→课题四接口（数据源+告警协同）

供给方向：全流量Flow数据作为VPN检测数据源。

数据格式：与内部flow.events.v1格式一致（Protobuf）

传输方式：共享Kafka Topic flow.events.v1（课题四消费者直接订阅）

接收方向：接收课题四的降噪告警结果。

数据格式：Protobuf（Schema: traffic.alerts.v1.DenoisedAlert）

传输方式：Kafka Topic denoised.alerts.v1

协作模式：双向数据交换，告警相互校验以降低误报

课题一→课题五接口（设备集成需求）

数据内容：探针性能指标要求、采集接口规范、API集成文档、测试用例与验证场景

数据格式：文档（Markdown/PDF）、测试数据集（PCAP文件）

传输方式：Git仓库（文档）+ S3对象存储（测试数据集）

集成节点：系统联调阶段（2027年Q2-Q3），现场部署与验收测试阶段（2027年Q3-Q4）

攻击链还原技术方案

10.6.1 攻击链建模

采用ATT&CK框架作为攻击行为分类标准，结合园区网络实际场景，定义以下关键攻击阶段的状态机：

Stage 1: Reconnaissance（侦察）—— 端口扫描、服务探测、漏洞扫描

Stage 2: Initial Access（初始访问）—— 漏洞利用、凭证暴力破解、钓鱼

Stage 3: Execution & Persistence（执行与持久化）—— 恶意软件投放、计划任务创建

Stage 4: Lateral Movement（横向移动）—— 内网扫描、Pass-the-Hash、SSH隧道

Stage 5: Exfiltration（数据渗出）—— 异常上传、DNS隧道、ICMP隧道

Stage 6: Impact（影响）—— 服务中断、数据加密（勒索）、配置破坏

Flink CEP攻击链检测

利用Flink CEP（Complex Event Processing）库实现攻击链的时序模式匹配：

KeyBy: src_ip（或 tenant_id用于横向移动检测）

时间窗口: 30分钟（短链攻击）到72小时（慢速攻击）

Pattern定义示例（扫描后利用）:

Pattern<AlertEvent> scan2exploit = Pattern.<AlertEvent>begin('scan')

.where(e -> e.type == AlertType.SCAN && e.severity >= Severity.MEDIUM)

.followedBy('exploit')

.where(e -> e.type == AlertType.EXPLOIT && e.src_ip == scan_event.src_ip)

.within(Time.minutes(30));

检测结果生成Campaign对象，包含：campaign_id, kill_chain_stages[], root_cause_alert, related_alerts[], risk_score, recommended_actions。

附录

可执行资产清单

该部分是“落地必备”。确保任何环境可以通过脚本一键部署基础数据结构与索引模板。

| 资产 | 文件 |
| --- | --- |
| 一键脚本 | bootstrap_all.sh |
| CH DDL | clickhouse_ddl.sql |
| PG DDL | postgres_ddl.sql |
| OS模板 | opensearch_ilm.sh |
| Kafka topics（可选） | kafka_topics.sh |
| Kafka schema | schemas.tar.gz |

产品清单

P0 阶段：聚焦“数据通、能告警、能存储、能隔离”。重点是探针稳定采集、Flow/Session 主链路跑通、L1 统计特征与规则引擎上线、基础告警中心与 ClickHouse/OpenSearch 落库。

P1 阶段：聚焦“好用、闭环、稳定”。上线 L2 序列特征、Arkime 联动、回放回灌闭环、更完善的 RBAC 与审计、以及降级/背压策略。

P2/P3 阶段：聚焦“智能、深度、可视化”。上线 L3/L4 触发式特征、APT 关联、实体图谱、订阅通知与高级报表。

功能点清单

| 模块/域 | 功能点 | 详细说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入层 | 实时采集接入 | 支持 SPAN/TAP 镜像流量接入；支持配置 IP/端口/协议过滤与采样策略 | P0 |
|  | PCAP分桶归档 | 将原始流量按 tenant/时间/probe 分桶，zstd压缩上传对象存储；支持断点续传 | P0 |
|  | 离线回放 | 支持上传/挂载 PCAP 或数据集，生成 run_id 并在隔离环境回放 | P1 |
|  | 多探针管理 | 探针注册、心跳监控、版本升级、远程配置下发 | P1 |
| 数据处理 | 会话化 | Flow 聚合（5元组）与 Session 对齐（community_id）；支持超时/FIN 拆分 | P0 |
|  | Event Envelope | 统一事件封装（tenant_id/run_id/event_id/version），支持 Schema 校验 | P0 |
|  | 特征提取L1 | 全量在线计算统计特征（pps/bps/比率/IAT统计/active-idle/flags） | P0 |
|  | 特征提取L2 | 候选触发计算序列特征（PKTlen/IAT序列、滑窗切片） | P1 |
|  | 特征注册表 | 管理 feature_set_id、窗口参数、归一化参数，支持版本化引用 | P1 |
|  | 数据落库 | 指标/特征/告警/证据写入 ClickHouse；告警/证据写入 OpenSearch | P0 |
| 检测与研判 | 规则引擎 | 集成 Suricata 规则，支持 rule_version 管理、灰度发布与回滚 | P0 |
|  | 行为映射 | 基于 L1/L2 特征输出多标签行为（Scan/DDoS/Bruteforce/Tunnel/Exfil） | P1 |
|  | 业务检测 | 加密威胁、恶意家族、APT 战役检测（依赖 L3/L4 特征或关联） | P2 |
|  | 关联引擎 | 基于时间窗/图的关联分析，聚合 Campaign | P2 |
|  | 证据生成 | 生成可解释证据对象（统计证据/指纹证据/节奏证据） | P1 |
|  | Arkime联动 | 生成 Arkime 查询链接（community_id + 时间窗）；支持 PCAP 裁剪下载 | P1 |
| 告警中心 | 告警列表 | 多维筛选（时间/租户/类型/IP/状态）；分页与排序 | P0 |
|  | 告警详情 | 展示摘要、证据卡片、关联实体、取证入口、处置历史 | P0 |
|  | 聚合去重 | 基于 dedup_fingerprint 合并重复告警；支持按会话/资产聚合 | P0 |
|  | 状态机管理 | 新建 → 研判中 → 已确认/误报 → 关闭；支持指派负责人 | P1 |
|  | 回灌标注 | 支持对告警打标（真/假/存疑）并记录原因，用于模型迭代 | P1 |
|  | 订阅通知 | 支持邮件/IM/Webhook 推送（可选集成 SOAR） | P2 |
| 应用层 | 态势大屏 | 全局流量趋势、加密占比、告警趋势、Top 资产/攻击源/目的 | P1 |
|  | 专题面板 | 隧道/外传/扫描/APT 独立分析页 | P2 |
|  | 实时图谱 | 可视化展示 IP/域名/账号/告警 的关联关系 | P3 |
| 控制与管理 | 多租户管理 | 租户创建/禁用；资源配额配置（Kafka/存储/探针） | P0 |
|  | RBAC权限 | 用户/角色/权限管理；数据域（资产组）隔离 | P0 |
|  | 模型/规则管理 | 模型/规则注册、版本列表、灰度发布、一键回滚 | P1 |
|  | 任务编排 | 回放/训练/评测任务提交、状态查询、报告生成 | P2 |
|  | 数据治理 | 配置 TTL 策略；配置 PCAP 归档策略（白名单/采样） | P1 |
|  | 审计日志 | 记录登录/配置变更/发布/导出/下载操作 | P0 |

非功能点清单

| 模块/域 | 功能点 | 详细说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 吞吐能力 | 单探针 100Gbps 线速处理；总峰值 512Mpps（预聚合后 Flow 事件量百万级/s） | P0 |
|  | 在线延迟 | 告警端到端 P95 ≤ 60s（L1+规则链路） | P0 |
|  | 查询响应 | 告警列表页 P95 ≤ 2s；详情页 P95 ≤ 3s；聚合报表 P95 ≤ 5s | P1 |
|  | 写入性能 | ClickHouse/OpenSearch 批量写入，无明显积压 | P0 |
| 可靠性 | 可用性SLA | 核心链路（采集→告警）SLA ≥ 99.9% | P0 |
|  | 数据不丢 | Kafka 至少一次投递；Probe 本地缓冲防断网丢包 | P0 |
|  | 故障恢复 | Flink Checkpoint 自动恢复；Kafka 24-72h 可回放重算 | P0 |
|  | 背压与降级 | 系统过载时自动降级（关 L2/L3、提采样），保核心告警可用 | P1 |
| 一致性 | 写入冥等 | 全链路 event_id 贯穿，存储层支持幂等去重 | P0 |
|  | 状态最终一致 | 告警状态、处置记录最终一致 | P1 |
| 安全性 | 传输加密 | 探针与服务间 mTLS；外网访问 TLS | P0 |
|  | 身份认证 | 内部服务 token 认证；用户 OIDC/LDAP 认证 | P0 |
|  | 数据隔离 | 严格的 Tenant 逻辑隔离（数据不串读） | P0 |
|  | 隐私合规 | 敏感字段（IP/账号）支持脱敏/掩码配置 | P2 |
| 可维护性 | 可观测性 | 覆盖 Metrics（RED/USE）、Logs（结构化）、Trace（关键链路） | P0 |
|  | 版本化 | 代码/配置/规则/模型/特征均支持版本管理 | P1 |
|  | 部署交付 | 支持 K8s + Helm/GitOps 部署；支持一键脚本初始化 | P1 |
| 成本 | 存储成本 | 30天 TTL 自动清理生效；PCAP 策略化归档生效 | P0 |